Cahier des charges

Projet anti-churn fidélité — Maison Verlaine · v1 · 18 mars 2025

| Projet | Anti-churn fidélité — phase 1 démo + phase 2 pilote |
| --- | --- |
| Sponsor | Sophie Lefèvre, Directrice Marketing |
| Validation | DG (Caroline Marchand) au COMEX du 30 mars · DAF (Thomas Verlaine) phase 2 |
| Auteur | Mohamed Kassemi, Utopios — MA-IT Consulting |
| Version | v1 du 18/03/2025 — à valider Sophie le 19/03 |
| Statut | EN VALIDATION SPONSOR |

1. Contexte et enjeux

Maison Verlaine, marque française de prêt-à-porter premium (45 boutiques, 75 M€ CA, 280 000 membres fidélité), constate une érosion annuelle de 12 % sur son noyau de clientes premium (~30 000 clientes dépensant ≥ 1 500 €/an). À l'échelle de l'ensemble du programme, cette perte représente ~1,8 M€ de CA récurrent par an.

La direction marketing souhaite outiller les conseillères en boutique pour leur permettre d'identifier les clientes à risque de rupture et d'agir avant la perte effective. Le projet est porté politiquement par la nouvelle DG (Caroline Marchand, ex-Sephora) qui souhaite démontrer la modernité data du groupe au COMEX du 30 mars.

2. Objectifs

2.1 Objectif principal

Construire un score de risque de churn premium, exploitable par les conseillères des 5 boutiques pilotes (Lyon Presqu'île, Bordeaux Saint-Catherine, Paris Marais, Lille Grand-Place, Marseille Castellane), permettant d'agir 2 à 3 mois avant la rupture définitive.

2.2 Objectifs mesurables

•  Recall ≥ 70 % sur les clientes ayant effectivement quitté le programme dans les 12 derniers mois (référence rétrospective).

•  Précision ≥ 25 % (faux positifs gérables par les conseillères).

•  ≥ 60 % des clientes flaggées « à risque » effectivement contactées par une conseillère sous 30 jours.

•  NPS conseillères ≥ +15 sur l'utilisation de l'outil à 3 mois de mise en service.

3. Périmètre

3.1 Périmètre fonctionnel — phase 1 (démo)

•  Score calculé sur ~30 000 clientes premium (≥ 1 500 € CA cumulé sur 12 mois, ≥ 2 transactions).

•  Démo en boutique pilote Lyon Presqu'île pour le COMEX du 30 mars (présentation Sophie Lefèvre + Camille Berthier).

•  Périmètre data : 24 mois CRM Salesforce + 24 mois Cegid (réconciliation J+1).

3.2 Périmètre fonctionnel — phase 2 (pilote)

•  Déploiement opérationnel sur les 5 boutiques pilotes.

•  Intégration au CRM Salesforce (champ custom score_churn_premium, mise à jour quotidienne).

•  Formation des conseillères pilotes (1/2 journée par boutique).

3.3 Hors périmètre (à ce stade)

•  Données NPS Typeform (silo, réconciliation coûteuse).

•  Données Zendesk (réclamations) — extraction post-cadrage, pas dans le modèle V1.

•  Cahier papier conseillères (AIPD spécifique requise, à traiter en phase 3 si pertinent).

•  Données comportementales conseillère/cliente (RGPD : exclu).

4. Livrables

| Livrable | Description | Phase | Format |
| --- | --- | --- | --- |
| Note de cadrage | Document de cadrage validé sponsor — Trame déjà fournie (mallette 1) | Phase 1 | .docx |
| Modèle de scoring | Modèle ML (XGBoost ou équivalent) entraîné sur 24 mois CRM, calibré, expliquable (SHAP) | Phase 1 | Python + .pkl |
| Démo Streamlit | Interface de démo pour le COMEX du 30 mars : visualisation score + top features par cliente | Phase 1 | URL |
| Intégration Salesforce | Champ custom score_churn_premium + batch nocturne d'écriture | Phase 2 | Salesforce |
| Documentation modèle | Model card : performance, biais, limites, conditions d'usage | Phase 1+2 | .md / .docx |
| AIPD | Analyse d'impact RGPD réalisée par Anne Lopez (DPO interne) | Phase 1 | .docx |
| Dashboard de suivi | Indicateurs adoption + performance modèle (Power BI) | Phase 2 | Power BI |

5. Contraintes

5.1 Contraintes techniques (cf. mail Mehdi Tazi du 14/03)

•  Accès Snowflake limité à 2 utilisateurs Utopios, warehouse SMALL, 50 crédits/sem max.

•  Aucune copie de données en local (audit ISO janvier 2025).

•  Chiffrement disque obligatoire sur tout poste accédant aux données.

•  Pas d'API push externe vers Salesforce — écriture des scores via export CSV nocturne.

•  Délai de mise à jour score = T+24h (acceptable phase 1/2).

5.2 Contraintes RGPD (à enrichir J2-aprem)

•  AIPD obligatoire avant industrialisation (Anne Lopez, DPO).

•  Profilage à grande échelle → information clientes prévue dans newsletter avril.

•  Données interdites : taille vêtement, données comportementales conseillère.

5.3 Contraintes métier

•  Démo COMEX 30 mars = date butoir absolue.

•  Conseillères ne doivent pas se sentir fliquées (cf. brief sponsor).

•  Score doit être explicable (3 facteurs principaux affichés à la conseillère).

6. Critères de succès et Definition of Done

| Critère | Definition of Done | Cible |
| --- | --- | --- |
| Performance modèle | Recall et précision validés sur jeu test temporel | Recall ≥ 70 % · Préc. ≥ 25 % |
| Démo COMEX OK | Application fonctionnelle, 5 cas réels présentés, durée 7 min | Validée par Sophie + Caroline |
| AIPD | AIPD signée par DPO, conforme méthodologie CNIL | Avant lancement phase 2 |
| Adoption pilote | Vendeuses formées et utilisant l'outil au moins 1×/semaine | ≥ 70 % à 3 mois |

7. Annexes

Annexe A — Cartographie des parties prenantes (cf. trame T02 J1-matin).

Annexe B — Matrice besoins exprimé/réel/caché (cf. trame T03 J1-matin).

Annexe C — Inventaire des données (à compléter J2-aprem).

Annexe D — Analyse RGPD (à compléter J2-aprem, après mail DPO).

Annexe E — Fiche de veille techno (à compléter J2-matin).

8. Validation

| Sponsor | DSI | DPO |
| --- | --- | --- |
| Sophie Lefèvre Directrice Marketing Date : ___________ Signature : | Mehdi Tazi DSI Date : ___________ Signature : | Anne Lopez DPO Date : ___________ Signature : |