Compte-rendu d'atelier

Élicitation des besoins data avec Karim Benali et Léa Dupuis

| Date | Jeudi 13 mars 2025, 14h00–16h30 |
| --- | --- |
| Lieu | Salle Tweed, siège Maison Verlaine, Paris 8e |
| Participants | Karim Benali (Resp. CRM), Léa Dupuis (Data Analyst), Mohamed Kassemi (Utopios, animation), Sophie Lefèvre (Marketing — présente première heure) |
| Animation | Mohamed Kassemi |
| Type | Atelier semi-directif — 2 h 30 |
| Diffusion | Sophie Lefèvre, Mehdi Tazi (DSI), Anne Lopez (DPO) — pour information |

1. Objectif de l'atelier

Cadrer la phase 1 du projet « anti-churn fidélité » sur les volets données et organisation. Trois questions à trancher en sortie : (a) quelles sources de données mobiliser pour la démo COMEX du 30 mars, (b) quelles contraintes techniques anticiper, (c) qui fait quoi sur les 3 prochaines semaines.

2. Points abordés

2.1 — Données disponibles dans Salesforce

Karim a confirmé que le CRM contient l'historique complet des 280 000 membres fidélité depuis 2017 (8 ans), incluant les transactions boutique réconciliées avec Cegid en J+1, les achats e-commerce remontés depuis Magento, les points fidélité, et les interactions service client (mais pas le détail des réclamations qui sont dans Zendesk).

Léa précise que la qualité est très inégale : excellente sur les 18 derniers mois, dégradée avant 2023 (campagne de déduplication mal gérée à l'époque, environ 8 000 doublons identifiés). Elle propose de partir sur 24 mois d'historique pour la phase 1, ce qui couvre un cycle saisonnier complet et reste exploitable.

Volumétrie indicative : ~280 k clientes × 24 mois × ~2 transactions/mois en moyenne = ~13 millions de lignes transactionnelles à exploiter. Storage Snowflake déjà en place côté DSI, accès via VPN.

2.2 — Données NON disponibles ou problématiques

Karim signale plusieurs zones d'ombre :

— Cegid remonte les tickets boutique en J+1 mais pas le détail des conseillères-vendeuses associées (donnée RH protégée). Le projet ne pourra pas analyser la corrélation conseillère/cliente, et il vaut mieux que ça reste comme ça.

— Les NPS Typeform (~12 k réponses/an) sont en silo : pas de réconciliation automatique avec le CRM. Réconciliation possible mais coûteuse (estimation Léa : 2 jours de dev par batch).

— Le cahier papier de Camille à Lyon (~150 noms VIP) est un trésor mais non digitalisé. Décision prise : ne PAS le digitaliser pour la phase 1 (RGPD trop sensible, AIPD spécifique requise). À traiter en phase 2 si nécessaire.

— Les données Zendesk (réclamations) sont accessibles via API mais le format est très libre (texte non structuré). Léa propose de les extraire pour le post-cadrage mais sans les inclure dans le modèle V1.

2.3 — Variable cible et horizon de prédiction

Sophie a participé à cette discussion. Elle confirme que la définition opérationnelle du churn premium chez Verlaine est : aucun achat sur 9 mois consécutifs après une période d'activité. Karim valide le seuil — au-delà de 9 mois, le taux de retour spontané chute sous 4 % d'après son analyse de 2024.

Variable cible retenue pour la phase 1 : Y = 1 si la cliente n'a fait aucun achat sur les 9 mois suivant la date d'observation, 0 sinon. Population = clientes premium (≥ 1 500 € CA cumulé sur 12 mois) actives sur les 12 derniers mois (≥ 2 transactions). Estimation : ~30 000 clientes éligibles.

2.4 — Contraintes techniques signalées

Karim alerte sur trois points qui devront être tranchés avec Mehdi Tazi (DSI) :

(a) L'accès Snowflake en lecture est OK, mais aucun environnement de calcul n'est provisionné aujourd'hui. Soit on déploie un poste analytique (estimation IT : 5 jours), soit on utilise les laptops Utopios avec connexion VPN (acceptable pour la phase 1 démo).

(b) La sortie du modèle (score) devra revenir dans Salesforce pour être utilisable par les conseillères. Karim peut créer un champ custom « score_churn » et un objet « alerte_relance » dans Salesforce — délai estimé 3 jours, à coordonner avec la DSI.

(c) Pas de capacité actuelle de re-entraînement automatique. Acceptable pour la phase 1 (modèle figé après entraînement initial), à prévoir en phase 2.

2.5 — Charges et planning identifiés

Karim peut allouer 30 % de son temps sur 3 semaines pour la phase 1 (point d'entrée technique, validation données, coordination DSI). Léa peut allouer 50 % de son temps pour les extractions, la qualité données, et l'audit du dataset constitué.

Au-delà de la phase 1 (post-30 mars), Karim ne peut plus tenir 30 % : il devra redescendre à 10 %. Léa en revanche pourrait rester à 50 % si la phase 2 est lancée.

3. Décisions prises

D1 — Périmètre données phase 1 : 24 mois CRM Salesforce + 24 mois Cegid (réconciliés en J+1). Pas de NPS, pas de Zendesk, pas de cahier boutique pour la phase 1.

D2 — Variable cible : absence d'achat sur 9 mois suivant T0 (binaire). Population : ~30 k clientes premium actives.

D3 — Architecture phase 1 : extraction Snowflake → laptops Utopios sous VPN → re-injection score dans Salesforce via champ custom à créer par Karim.

D4 — Allocations : Karim 30 %, Léa 50 %, sur 3 semaines. À reconfirmer pour phase 2.

D5 — Validation Mehdi Tazi (DSI) à demander cette semaine sur l'accès Snowflake et la création du champ custom Salesforce.

4. Actions à mener

Karim — demande Mehdi Tazi pour validation accès Snowflake + champ custom. D'ici vendredi 14 mars.

Léa — première extraction Snowflake sur 24 mois pour audit qualité. D'ici lundi 17 mars.

Mohamed — note de cadrage v1 intégrant ces décisions, à valider Sophie avant mardi 18 mars.

Sophie — provoquer un point trilatéral avec Caroline et Anne Lopez (DPO) pour validation politique sur AIPD.

5. Points en suspens

— Faut-il associer Pauline Gomez (NPS) à la phase 1 même si on n'utilise pas ses données ? À discuter avec Sophie.

— Quel niveau de détail montrer au COMEX sur les données utilisées ? À cadrer avec Sophie selon le ressenti Caroline.

— L'AIPD : qui la rédige, dans quel délai ? Anne Lopez à briefer cette semaine.

Compte-rendu rédigé par Mohamed Kassemi le 13/03/2025 au soir, validation Karim et Léa par retour de mail.